INSHOW ACADEMY React Development Planning Document 인테리어 실무자를 위한 프리미엄 강의 신청·결제 플랫폼 작성일 2026-06-30

블랙앤화이트 기반의 모던 UI/UX, 이모지형 아이콘 배제, 강의 신청과 결제 전환에 집중한 React 개발 기획서

# 목차

1. 프로젝트 개요

2. 서비스 범위와 MVP

3. 사용자와 핵심 시나리오

4. 정보구조와 라우팅

5. UI/UX 디자인 시스템

6. 기능 명세

7. React 아키텍처

8. 데이터 모델/ERD

9. API 명세

10. 신청/결제/환불 플로우

11. 관리자 운영 설계

12. 보안/개인정보/운영 정책

13. QA 체크리스트

14. 개발 일정

15. 참고 자료

# 1. 프로젝트 개요

INSHOW ACADEMY는 인테리어쇼 아카데미의 준말로, 인테리어 전반에 대한 실무자 강의를 제공하는 프리미엄 교육 플랫폼이다. 사이트의 핵심 목적은 브랜드 신뢰를 형성하고, 사용자가 원하는 강의를 빠르게 이해한 뒤 수강 신청과 결제를 완료하도록 돕는 것이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | INSHOW ACADEMY |
| 서비스 성격 | 인테리어 실무 강의 신청·결제 플랫폼 |
| 핵심 전환 | 강의 상세 조회 -> 일정 선택 -> 신청 정보 입력 -> 결제 완료 |
| 디자인 방향 | 블랙앤화이트, 모던, 세련됨, 이모지형 아이콘 배제 |
| 기술 방향 | React + TypeScript + Vite, REST API, 국내 PG 연동 |
| 운영 방향 | 관리자가 강의, 일정, 신청자, 결제, 환불을 직접 관리 |

## 1.1 브랜드 포지셔닝

교육 사이트보다 프리미엄 인테리어 스튜디오에 가까운 인상을 만든다.

도면, 견적, 현장관리, 상담, 계약, 창업 운영 등 실무 흐름을 중심으로 커리큘럼을 구성한다.

강의 신청과 결제 동선을 불필요하게 늘리지 않는다.

숫자, 얇은 라인, 그리드, 타이포그래피로 브랜드 아이덴티티를 만든다.

## 1.2 메인 카피

INSHOW ACADEMY 인테리어 실무자를 위한 프리미엄 현장 교육 도면, 견적, 현장관리, 상담, 계약까지. 실제 업무에서 필요한 흐름을 배웁니다.

# 2. 서비스 범위와 MVP

MVP는 강의 탐색부터 결제 완료까지의 전환 흐름과 관리자 운영 기능을 우선한다. 온라인 VOD, 수료증, 커뮤니티는 확장 모듈로 분리한다.

| 구분 | MVP 포함 | 2차 이후 |
| --- | --- | --- |
| 강의 | 목록/상세/커리큘럼/일정/정원/가격 | VOD, 진도율, 과제, 수료증 |
| 신청 | 신청자 정보, 약관 동의, 회차 선택 | 기업 단체 신청, 대기자 자동 전환 |
| 결제 | 주문 생성, PG 결제, 승인 검증, 실패 처리 | 쿠폰, 부분 결제, 정기 결제 |
| 마이페이지 | 신청 내역, 결제 내역, 자료 다운로드 | 수료증, 커뮤니티, 과제 제출 |
| 관리자 | 강의/일정/신청/결제/환불 관리 | 고급 통계, CRM, 자동 마케팅 |

## 2.1 성공 기준

모바일 사용자가 강의 상세에서 결제 시작까지 3번 이하의 핵심 클릭으로 도달한다.

결제 성공 후 주문, 결제, 수강 신청 상태가 모두 일관되게 변경된다.

관리자가 코드 수정 없이 강의 일정과 정원을 변경할 수 있다.

브랜드 UI는 블랙앤화이트 중심이며, 이모지형 아이콘 없이 유지된다.

# 3. 사용자와 핵심 시나리오

| 사용자 | 목표 | 핵심 화면 | 성공 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예비 수강생 | 실무에 필요한 강의 찾기 | 홈, 강의 목록, 강의 상세 | 강의 가치와 일정/가격을 빠르게 이해 |
| 현직 실무자 | 특정 업무 역량 강화 | 강의 상세, 커리큘럼, 후기 | 수강 대상과 커리큘럼이 자신에게 맞는지 판단 |
| 예비 창업자 | 견적/계약/운영 학습 | 카테고리, 상세, FAQ | 실무 프로세스와 강사 신뢰 확인 |
| 관리자 | 강의와 신청자 운영 | Admin Dashboard, Courses, Enrollments | 강의 등록과 결제 확인을 직접 처리 |

## 3.1 핵심 사용자 여정

홈에서 브랜드와 대표 강의를 확인한다.

강의 목록에서 카테고리와 마감 상태를 비교한다.

강의 상세에서 커리큘럼, 일정, 가격, 환불 규정을 확인한다.

일정과 회차를 선택하고 신청 정보를 입력한다.

PG 결제를 완료한다.

마이페이지에서 신청 상태와 자료를 확인한다.

# 4. 정보구조와 라우팅

공개 페이지, 결제 페이지, 사용자 페이지, 관리자 페이지를 분리한다. 라우팅은 React Router 기반으로 구성하며, 인증/권한이 필요한 페이지는 보호 라우트로 묶는다.

| Path | Component | 설명 |
| --- | --- | --- |
| / | HomePage | 브랜드 소개, 대표 강의, 강의 CTA, 후기, FAQ 요약 |
| /courses | CourseListPage | 전체 강의 목록, 카테고리 필터, 정렬, 마감 상태 표시 |
| /courses/:slug | CourseDetailPage | 강의 상세, 커리큘럼, 일정 선택, sticky 신청 박스 |
| /checkout/:courseId | CheckoutPage | 신청자 정보, 일정 선택 확인, 주문 생성, 결제 위젯 호출 |
| /payment/success | PaymentSuccessPage | PG 성공 리다이렉트 후 서버 승인/검증 처리 |
| /payment/fail | PaymentFailPage | 결제 실패 코드/메시지 안내 및 재시도 |
| /login | LoginPage | 이메일 로그인 및 소셜 로그인 진입 |
| /signup | SignupPage | 회원가입, 약관/개인정보 동의 |
| /mypage | MyPage | 신청 강의, 결제 내역, 자료 다운로드, 환불 요청 |
| /support/faq | FaqPage | 수강/결제/환불/자료 관련 FAQ |
| /support/contact | ContactPage | 문의 폼 및 채널 안내 |
| /admin | AdminDashboardPage | 관리자 대시보드, 핵심 지표 |
| /admin/courses | AdminCourseListPage | 강의 등록/수정/비공개/정원 관리 |
| /admin/enrollments | AdminEnrollmentPage | 신청자, 결제 상태, 출석/수강 상태 관리 |
| /admin/orders | AdminOrderPage | 주문/결제/환불 조회 |

## 4.1 사이트맵

INSHOW ACADEMY ├─ Home ├─ Courses │ ├─ Course List │ └─ Course Detail ├─ Checkout │ ├─ 신청 정보 입력 │ ├─ 결제 성공 │ └─ 결제 실패 ├─ Auth ├─ My Page ├─ Support └─ Admin ├─ Dashboard ├─ Courses ├─ Enrollments ├─ Orders └─ Refunds

# 5. UI/UX 디자인 시스템

디자인은 완전한 흑백 대비와 섬세한 그레이 스케일, 넓은 여백, 얇은 라인, 큰 타이포그래피를 중심으로 한다. 강의 플랫폼의 실용성과 인테리어 브랜드의 고급감을 동시에 유지한다.

| Token | Value | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Black | #050505 | 텍스트/CTA/헤더 포인트 |
| White | #FFFFFF | 기본 배경 |
| Off White | #F7F7F4 | 섹션 배경, purchase box |
| Gray 900 | #1A1A1A | 제목/강조 |
| Gray 600 | #666666 | 본문 보조 텍스트 |
| Gray 300 | #D9D9D9 | 라인/보더 |

## 5.1 컴포넌트 UI 규칙

Primary CTA는 검정 배경과 흰색 텍스트를 사용한다.

Secondary CTA는 흰 배경, 검정 라인, 검정 텍스트를 사용한다.

강의 카드는 번호, 카테고리, 제목, 요약, 기간, 가격, 상태를 일관되게 노출한다.

데스크톱 강의 상세에는 우측 sticky 신청 박스를 둔다.

모바일 강의 상세에는 하단 fixed CTA를 사용한다.

아이콘이 필요할 경우 선형 아이콘 또는 숫자 인덱스를 사용하고 이모지는 사용하지 않는다.

# 6. 기능 명세

| ID | 단계 | 요구사항 | 검수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | MVP | 방문자는 강의 목록과 상세 정보를 모바일/데스크톱에서 확인할 수 있어야 한다. | 강의 목록 API 연결, 상세 페이지 slug 라우팅, 반응형 검수 |
| BR-02 | MVP | 사용자는 강의 일정/회차를 선택하고 수강 신청을 할 수 있어야 한다. | 정원 초과 방지, 신청자 정보 검증, 약관 동의 저장 |
| BR-03 | MVP | 사용자는 PG 결제창을 통해 카드/계좌이체 등 결제를 진행할 수 있어야 한다. | 주문 생성 후 결제, success/fail URL 처리, 서버 승인 |
| BR-04 | MVP | 서버는 결제 성공 후 paymentKey/orderId/amount를 검증하고 DB 상태를 paid로 변경해야 한다. | 금액 위변조 방지, 중복 승인 방지, 실패 시 rollback |
| BR-05 | MVP | 사용자는 마이페이지에서 신청 내역과 결제 내역을 확인할 수 있어야 한다. | 주문 상태, 강의 일정, 결제 수단, 영수증 링크 |
| BR-06 | MVP | 관리자는 강의, 커리큘럼, 일정, 정원, 가격을 관리할 수 있어야 한다. | CRUD, 공개/비공개, 마감 처리 |
| BR-07 | MVP | 관리자는 신청자와 결제 상태를 조회하고 환불 요청을 처리할 수 있어야 한다. | 상태 필터, CSV 내보내기, 환불 승인/거절 기록 |
| BR-08 | M1 | 관리자는 쿠폰을 발급하고 특정 강의/기간에 적용할 수 있어야 한다. | 정액/정률, 사용 제한, 중복 사용 방지 |
| BR-09 | M1 | 강의 자료를 수강생에게만 제공할 수 있어야 한다. | 권한 검증, 다운로드 로그, 기간 제한 |
| BR-10 | M2 | 온라인 영상 강의, 진도율, 수료증 기능을 확장할 수 있어야 한다. | LMS 모듈 분리 설계, 추후 VOD 연동 |

## 6.1 화면별 기능

| 화면 | 핵심 기능 | 전환 포인트 |
| --- | --- | --- |
| Home | 브랜드 카피, 대표 강의, 후기, FAQ 요약 | 강의 둘러보기 CTA |
| Course List | 카테고리 필터, 정렬, 마감 상태 | 강의 상세 진입 |
| Course Detail | 커리큘럼, 일정, 가격, 수강 대상, 환불 규정 | 수강 신청 CTA |
| Checkout | 신청자 정보, 약관 동의, 주문 생성 | 결제 진행 CTA |
| Payment Success/Fail | 승인 검증/실패 안내 | 마이페이지 또는 재시도 |
| My Page | 내 강의, 결제 내역, 자료 | 자료 다운로드/환불 요청 |
| Admin | 강의/신청/결제/환불 관리 | 운영 처리 |

# 7. React 아키텍처

프론트엔드는 React + TypeScript + Vite 구조로 설계한다. 페이지 단위 라우팅과 기능별 feature 모듈을 병행해 확장성을 확보한다.

| 영역 | 권장 도구 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI | React | 컴포넌트 기반 화면 구성 |
| Language | TypeScript | 주문/결제/강의 타입 안정성 |
| Build | Vite | 개발 서버와 번들링 |
| Routing | React Router | 공개/회원/관리자 라우팅 |
| Server State | TanStack Query | 강의, 주문, 관리자 목록 캐싱/동기화 |
| Client State | Zustand | 인증 사용자, checkout draft 등 경량 전역 상태 |
| Validation | Zod | 신청 폼, 결제 파라미터 검증 |

## 7.1 폴더 구조

src/ ├─ routes/ ├─ layouts/ ├─ pages/ ├─ components/ ├─ features/ ├─ lib/ └─ styles/

## 7.2 결제 관련 프론트 원칙

프론트는 주문 생성 요청과 PG 결제창 호출만 담당한다.

결제 완료 처리는 서버의 `/api/payments/confirm` 응답을 기준으로 한다.

PG secret key, 환불 API 호출, 정원 확정은 서버에서만 처리한다.

결제 successUrl은 새로고침/중복 접근에도 안전하게 idempotent하게 설계한다.

# 8. 데이터 모델/ERD

| Table | 목적 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| users | 회원/관리자 계정 | id, role, name, email, phone, password_hash, provider, created_at |
| courses | 강의 마스터 | id, slug, title, subtitle, category, level, price, status, thumbnail_url |
| course_sessions | 강의 회차/일정 | id, course_id, start_at, end_at, location_type, capacity, enrolled_count |
| curriculum_items | 커리큘럼 상세 | id, course_id, week_no, title, description, material_summary |
| enrollments | 수강 신청 | id, user_id, course_session_id, order_id, status, applicant_note |
| orders | 주문 | id, order_no, user_id, original_amount, discount_amount, final_amount, status |
| payments | 결제 거래 | id, order_id, provider, payment_key, method, amount, status, approved_at |
| refunds | 환불 | id, order_id, payment_id, amount, reason, status, requested_at, approved_at |
| coupons | 쿠폰 | id, code, type, value, max_uses, starts_at, ends_at, status |
| reviews | 수강 후기 | id, course_id, user_id, rating, body, is_public |
| notices | 공지사항 | id, title, body, status, published_at |
| attachments | 강의 자료 | id, course_id, file_name, file_url, access_policy |
| audit_logs | 관리자 변경 이력 | id, actor_id, action, entity_type, entity_id, created_at |

## 8.1 상태 모델

| 도메인 | 상태값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Course | draft/published/closed/archived | 강의 공개 상태 |
| Order | pending/paid/failed/cancelled/refunded | 주문과 결제 흐름 상태 |
| Payment | ready/approved/failed/cancelled/refunded | PG 거래 상태 |
| Enrollment | pending_payment/confirmed/cancelled/completed | 수강 신청 상태 |
| Refund | requested/approved/rejected/completed | 환불 처리 상태 |

# 9. API 명세

| Method | Endpoint | 권한 | 설명 | 주요 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/courses | public | 강의 목록 조회 | category, q, sort, page |
| GET | /api/courses/{slug} | public | 강의 상세 조회 | slug |
| GET | /api/courses/{id}/sessions | public | 강의 회차/일정 조회 | courseId |
| POST | /api/auth/signup | public | 회원가입 | name, email, phone, password, agreements |
| POST | /api/auth/login | public | 로그인 | email, password |
| GET | /api/me | user | 내 정보 조회 | access token |
| POST | /api/orders | user | 주문 생성 | courseId, sessionId, couponCode, applicantInfo |
| POST | /api/payments/confirm | user/server | 결제 승인 검증 | paymentKey, orderId, amount |
| POST | /api/payments/webhook | server | PG 웹훅 수신 | provider payload |
| GET | /api/mypage/enrollments | user | 내 수강 신청 목록 | status |
| GET | /api/mypage/orders | user | 내 결제 내역 | status |
| POST | /api/mypage/refund-requests | user | 환불 요청 | orderId, reason |
| GET | /api/admin/dashboard | admin | 관리자 지표 조회 | date range |
| POST | /api/admin/courses | admin | 강의 등록 | course payload |
| PATCH | /api/admin/courses/{id} | admin | 강의 수정 | course payload |
| GET | /api/admin/enrollments | admin | 신청자 조회 | courseId, status |
| POST | /api/admin/refunds/{id}/approve | admin | 환불 승인 | refundId |

## 9.1 공통 응답

{ "success": true, "data": {}, "message": null, "errorCode": null }

# 10. 신청/결제/환불 플로우

## 10.1 신청과 결제

강의 상세에서 일정/회차를 선택한다.

로그인 또는 회원가입을 완료한다.

신청자 정보와 약관 동의를 입력한다.

서버가 주문을 pending 상태로 생성한다.

프론트가 PG 결제창을 호출한다.

PG 성공 리다이렉트 후 서버가 결제 승인과 금액 검증을 수행한다.

orders는 paid, payments는 approved, enrollments는 confirmed로 변경된다.

사용자는 완료 페이지와 마이페이지에서 신청 내역을 확인한다.

## 10.2 환불

사용자가 마이페이지에서 환불 요청을 등록한다.

관리자가 환불 규정과 결제 상태를 확인한다.

서버가 PG 취소/환불 API를 호출한다.

환불 성공 시 refunds/orders/payments/enrollments 상태를 함께 변경한다.

처리 결과를 사용자에게 알리고 audit log를 남긴다.

# 11. 관리자 운영 설계

| 메뉴 | 기능 | MVP 여부 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 매출, 신청 수, 환불 요청, 마감임박 강의 | MVP |
| Courses | 강의 등록/수정/공개/비공개/정원 관리 | MVP |
| Enrollments | 신청자 조회, 상태 변경, 메모, CSV | MVP |
| Orders | 주문/결제 조회, 결제 상태 확인 | MVP |
| Refunds | 환불 요청 확인, 승인/거절, 처리 로그 | MVP |
| Coupons | 쿠폰 생성/적용/사용 제한 | 2차 |
| Contents | 강의 자료 업로드/권한 관리 | 2차 |

## 11.1 관리자 권한

| Role | 권한 |
| --- | --- |
| super_admin | 전체 기능, 관리자 계정 관리, 시스템 설정 |
| admin | 강의/신청/결제/환불/공지 관리 |
| staff | 신청자 조회, 출석/메모, 자료 일부 관리 |

# 12. 보안/개인정보/운영 정책

PG secret key는 서버 환경변수에만 저장하고 프론트에는 client key만 둔다.

주문 금액은 서버 DB 기준으로 검증하며 프론트 amount를 신뢰하지 않는다.

관리자 API는 role 기반 권한 검사를 필수로 한다.

강의 자료 다운로드는 수강 신청이 confirmed인 사용자에게만 허용한다.

개인정보 처리방침, 이용약관, 환불 규정 페이지를 제공한다.

주문/결제/환불 변경은 audit log를 남긴다.

관리자 CSV 다운로드는 접근 로그를 남긴다.

# 13. QA 체크리스트

| 분류 | 검수 항목 |
| --- | --- |
| UI | 모바일/태블릿/데스크톱 반응형, 블랙앤화이트 톤, focus 상태 |
| 강의 | 필터/정렬/상세 slug/마감 상태/404 처리 |
| 신청 | 필수 입력, 약관 동의, 정원 초과, 중복 제출 방지 |
| 결제 | success/fail URL, amount 검증, 중복 승인 방지, 실패 재시도 |
| 마이페이지 | 본인 데이터만 조회, 자료 다운로드 권한 |
| 관리자 | 권한 제한, CRUD, 환불 상태 일관성, CSV 다운로드 |
| 배포 | 환경변수, 실결제 키 분리, 로그/모니터링, 백업 |

# 14. 개발 일정

| 주차 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 요구사항/IA/디자인 시스템 확정 | 라우팅, 화면 목록, 디자인 토큰, API 초안 |
| 2주차 | 퍼블릭 화면 개발 | 홈, 강의 목록, 상세, 반응형 UI |
| 3주차 | 인증/신청/주문/결제 개발 | 로그인, 신청 폼, 주문 생성, 결제 성공/실패 |
| 4주차 | 마이페이지/관리자 MVP | 신청/결제 내역, 강의/신청자 관리 |
| 5주차 | QA/보안/운영 기능 | 환불, 알림, 로그, 오류 처리 |
| 6주차 | 스테이징/UAT/런칭 | 실결제 전환, 운영자 교육, 최종 배포 |

## 14.1 착수 전 확정 사항

PG사 선택: Toss Payments 또는 PortOne 등

로그인 방식: 이메일 단독 또는 카카오/네이버 포함

강의 운영 방식: 오프라인/온라인 라이브/VOD 여부

환불 규정과 자료 다운로드 정책

세금계산서/현금영수증 처리 방식

강의 카테고리와 초기 오픈 강의 수

관리자 권한과 운영 담당자 범위

# 15. 참고 자료

아래 자료는 기술 스택과 결제 연동 방향을 잡기 위한 공식 문서 기준이다. 실제 구현 시점에는 최신 공식 문서와 PG 계약 조건을 다시 확인한다.

| 자료 | URL |
| --- | --- |
| React 공식 문서 | https://react.dev/ |
| React - Build a React app from Scratch | https://react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch |
| Vite 공식 가이드 | https://vite.dev/guide/ |
| React Router 공식 문서 | https://reactrouter.com/ |
| TanStack Query React Docs | https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview |
| Zustand 공식 문서 | https://zustand.docs.pmnd.rs/ |
| Tailwind CSS 공식 문서 | https://tailwindcss.com/docs |
| Toss Payments 결제위젯 문서 | https://docs.tosspayments.com/en/integration-widget |
| Toss Payments Payment APIs | https://docs.tosspayments.com/en/api-guide |
| PortOne REST API V2 | https://developers.portone.io/api/rest-v2/type-def |